## Slide 1: 4PM Project Canvas
4PM.INSTITUTE
De la idea a la acción: tu proyecto completo en una sola página
Seis bloques · Preguntas guía · Plan de una página
Alejandro Palma Arias · Director, 4PM.Institute · www.4pm.institute

## Slide 2: El Canvas en una página
Completa los seis bloques paso a paso: al final verás tu proyecto entero de un vistazo.
BLOQUE 1
Propósito, problema
y solución
Qué problema resuelves,
a quién afecta y cuál es
tu respuesta concreta.
BLOQUE 2
Objetivos e
indicadores
Un objetivo medible y
2 o 3 señales simples
para saber si avanzas.
BLOQUE 3
Alcance, entregables
y plan de acción
Qué incluye el proyecto,
qué resultados produce
y qué acciones lo logran.
BLOQUE 4
Cronograma
de hitos
Los momentos clave
en orden, con fechas
realistas de revisión.
BLOQUE 5
Costeo, finanzas y
punto de equilibrio
Cuánto invertir, cuánto
cuesta operar y cuánto
vender para no perder.
BLOQUE 6
Matriz de riesgos
y Plan B
Qué puede salir mal,
cómo prevenirlo y qué
harás si igual ocurre.
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
2

## Slide 3: Bloque 1 · Propósito, problema y solución
Explicar en pocas frases qué problema resuelves, para quién y con qué solución.
RESPONDE
¿Qué molestia o dificultad concreta observas en tu entorno?
¿Cómo sabes que ese problema existe de verdad?
¿Quién lo vive de forma más intensa o frecuente?
¿Qué vas a ofrecer exactamente y cómo se conecta con el problema?
COMPLETA EN TU CANVAS
Problema real: “El problema es que ___, y esto le pasa a ___ cuando ___.”
Para quién: describe a tu destinatario en una o dos líneas, sin generalidades.
Mi solución: “Ofrezco ___ para que ___ pueda(n) ___.”
Propósito: “Este proyecto busca resolver ___, que afecta a ___, a través de ___.”
REVISA
¿Tu problema cabe en una sola frase que cualquier persona entendería sin más contexto?
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
3

## Slide 4: Bloque 2 · Objetivos e indicadores
Convertir el propósito en un objetivo concreto y elegir pocos indicadores útiles.
RESPONDE
Si tu propósito se cumpliera, ¿qué estaría pasando en números o hechos?
¿Para cuándo quieres ver ese resultado: 1, 3 o 6 meses?
¿Qué 2 o 3 datos te dirían más sobre si el objetivo se cumple?
¿Con qué frecuencia tendrás la disciplina de revisarlos?
COMPLETA EN TU CANVAS
Objetivo principal: “Voy a lograr ___ (resultado concreto) para ___ (fecha).”
Indicador 1: ___ — reviso cada ___ — meta: ___ para ___.
Indicador 2: ___ — reviso cada ___ — meta: ___ para ___.
Máximo 2 o 3 indicadores: pocos, fáciles de conseguir y ligados al objetivo.
REVISA
Si cumples las metas de tus indicadores, ¿eso significa que cumples tu objetivo principal?
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
4

## Slide 5: Bloque 3 · Alcance, entregables y plan de acción
Convertir tu solución en entregables verificables y en acciones principales.
RESPONDE
¿Qué es lo mínimo que el proyecto debe lograr para cumplir el objetivo?
¿Qué ideas conviene dejar para una segunda etapa?
Si estuviera terminado, ¿qué 3 a 5 resultados podrías mostrar?
¿Cuáles son las 2 o 3 acciones clave de cada entregable?
COMPLETA EN TU CANVAS
“Esta primera etapa SÍ incluye ___.” / “NO incluye (por ahora) ___.”
Entregables 1, 2 y 3: enúncialos en frases cortas y verificables.
“Entregable 1 → Acciones: ___, ___.”
Un entregable es un resultado tangible; “pintar la pared” es solo una tarea.
REVISA
¿Alguien podría ver cada entregable y decir con certeza “sí, está listo” o “todavía no”?
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
5

## Slide 6: Bloque 4 · Cronograma de hitos
Ordenar los momentos clave del proyecto y ponerles fechas realistas.
RESPONDE
¿En qué momentos quieres hacer una pausa para revisar si vas bien?
¿Cuántos hitos necesitas? Entre 3 y 5 suele bastar.
¿Qué señal te indicaría que llegaste a cada hito?
¿Consideraste un margen extra por trámites, proveedores o imprevistos?
COMPLETA EN TU CANVAS
Hito 1: ___ — fecha estimada: ___
Hito 2: ___ — fecha estimada: ___
Hito 3: ___ — fecha estimada: ___
Regla práctica: si crees que algo toma dos semanas, dale tres.
REVISA
¿Si cumples los hitos en esas fechas, llegas al objetivo en el plazo que definiste?
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
6

## Slide 7: Bloque 5 · Costeo, finanzas y punto de equilibrio
Estimar cuánto necesitas, cuánto cuesta operar y cuánto vender para no perder.
RESPONDE
¿Qué debes comprar o pagar antes de arrancar, y qué de forma continua?
¿Qué es inversión (una sola vez), costo (varía con la venta) y gasto (fijo mensual)?
¿Cuántos meses de colchón quieres tener por si las ventas tardan?
¿La cantidad del punto de equilibrio es alcanzable en un mes normal?
COMPLETA EN TU CANVAS
Clasifica: inversión inicial, costos variables y gastos fijos mensuales.
“Necesito reunir la inversión más un colchón de ___ meses de gastos fijos.”
Punto de equilibrio: gastos fijos ÷ margen por unidad = ___ unidades al mes.
“Este proyecto es viable / necesita ajustes antes de arrancar, porque ___.”
REVISA
¿Es realista alcanzar ese punto de equilibrio en el plazo que tienes disponible?
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
7

## Slide 8: Bloque 6 · Matriz de riesgos y Plan B
Anticipar lo que podría salir mal y decidir tus respuestas antes de comprometer recursos.
RESPONDE
¿Qué parte del proyecto depende de factores que no controlas del todo?
¿Qué 3 a 5 cosas podrían salir mal y afectarlo seriamente?
¿Qué acción puedes tomar hoy para reducir cada riesgo?
Si el peor riesgo ocurre, ¿podrías ajustar el proyecto y continuar?
COMPLETA EN TU CANVAS
Matriz de 4 columnas: riesgo, qué podría ocurrir, prevención y respuesta.
“Riesgo 1: ___ → Qué podría ocurrir: ___”
“Riesgo 1 → Prevención: ___ → Si ocurre: ___”
“Mi compromiso es ___ antes de considerar abandonar el proyecto.”
REVISA
¿Cada riesgo tiene tanto una acción de prevención como una respuesta clara si ocurre?
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
8

## Slide 9: Tu próximo paso
Un buen Canvas no se escribe una sola vez: se revisa y se mejora conforme aprendes sobre tu propia idea.
1
Completa tu Canvas
Descarga la plantilla del 4PM Project Canvas en www.4pm.institute y llena los seis bloques.
2
Revisa con la lista final
¿Problema verificable? ¿Solución clara? ¿Resultado y fecha? ¿Entregables, hitos, números y Plan B?
3
Compártelo y profundiza
Escríbenos a conecta@4pm.institute y cuéntanos qué proyecto estás formulando.
De la idea a la acción — el mapa ya está en tus manos. El siguiente paso es tuyo.
4PM Project Canvas · 4PM.Institute · CC BY-NC-SA 4.0
9

## Slide 10: Es tuyo. Compártelo.
CÓMO PUEDES USAR ESTE MATERIAL
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).
Puedes copiarlo, compartirlo, traducirlo y adaptarlo, gratis y sin pedir permiso. Solo se pide citar la fuente, no usarlo con fines comerciales y mantener esta misma licencia en lo que derives.
© 2026 4PM.Institute · www.4pm.institute · conecta@4pm.institute · Registro DIGEPYME CONST-1101795 · El conocimiento es gratuito; el acompañamiento y la certificación tienen costo.